# 인수인계

Fashion Trend Radar · 2026-10-28

이 문서부터 읽는다. 그다음 ARCHITECTURE.md → MODEL.md 순. 지금 상태와 그동안 뒤집은 판단은 PROGRESS.md 에 있다.

# 1. 한 줄

에이블리 셀러에게 매주 한 장짜리 사입 검토표를 주는 시스템.

설계와 실측은 끝났고 구현은 수집 계층까지 와 있다. 탐지·모형은 아직 없다.

된 것 네이버 3종 수집 함수 · 앵커 체이닝 검증 · 시드 확정 · 설계서 4종 · 발표 덱 막힌 것 점유율 전환부터 — 코드가 없다 기다리는 것 셀러 미팅 (시드·속성축 확인, 판매 데이터)

# 2. 이어받는 사람이 할 첫 세 가지

순서대로. 1번은 막힌 것이 없어 오늘 바로 된다.

|  | 할 일 | 왜 지금인가 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 분야 추이 수집 함수 + 점유율 전환 | 전 카테고리가 1년에 −43.5% 빠져서(발견 ⑤) 원지수로는 어떤 추세 계산도 틀린다. detect.py 의 yoy 가 지금 못 쓰는 상태인 것도 이 때문. 다른 모든 것의 전제 |
| 2 | 발굴 — v0 시드 20개 → 연관어 → 규모 필터 | 검색광고 20회. searchad.get_keywords 가 이미 있다 |
| 3 | 수집 + 캐시 — 격자 노드 ~720개 | 쇼핑인사이트 180회. naver.get_trend 가 이미 있다 |

3번까지 끝나면 detect.py 를 share 위에서 다시 돌릴 수 있고,

"이번 주 뜨는 것"이 처음으로 숫자로 나온다. 모형(M0~M3)은 그 뒤다.

전체 순서는 PROGRESS.md "다음 작업 순서 (v3)" 표.

# 3. 레포 지도

config/ keywords.yaml ★ 시드. v0 발굴 20 + 전체 24 + 관찰 7. 선정 근거가 주석에 다 있다 taxonomy.yaml 속성 11축. 니트가 item/material 양쪽에 걸린 충돌이 남아 있다 config.yaml 세그먼트·가중치·백테스트 설정 categories.yaml 네이버쇼핑 분야 코드 src/fashion_trend/ naver.py get_trend(쇼핑인사이트) · get_search_trend · to_wide · plot_trend searchad.py get_keywords(연관어 + 월간 검색수 절대값). HMAC 서명 주의 detect.py metrics · add_score · classify · detect ⚠ yoy 미보정 — 점유율 전환 뒤 재가동 _retry.py 429·5xx·DNS 재시도 docs/ HANDOVER.md 이 문서 ARCHITECTURE.md 설계 본문 (데이터·결정·탐지·평가·데이터모델·범위) MODEL.md 자기회귀 모형 — 패널 AR 사다리, 키워드 격자, 결측 처리 PROGRESS.md 지금 상태 + 실측 23건 + 결정·정정 이력 CLIENT.md 셀러 전달용 한 장 word/ 위 4종의 Word 변환본 LLM기반 패션트렌드_v2.pptx 발표 덱 14장 (v1 원본도 보관) probes/ ★ 실측에 쓴 탐침. 수치의 근거이자 재현 수단 probe_nest.py 상위어가 하위어를 품는가 (완전일치 확인) probe_shop.py 쇼핑인사이트 단독 재확인 + 수식어 순서 probe_miss.py 규모 밴드별 관측률·바닥률·고유값비 probe_seed2.py 시드 후보 평가 (힌트 1개씩) probe_solo.py 묶음 조회 왜곡 확인 seed_eval.csv 시드 평가 결과 seed_children.json 시드별 자식 키워드 목록 tools/ deck/ 발표 덱 생성 (build.py 가 진입점, render.sh 로 미리보기) docx/ md → docx 변환 (md2docx.js) *.ipynb 수집 함수 사용법 3종 앵커_환산_연습.xlsx 앵커 보정을 손으로 따라 해보는 시트

# 4. 키와 비밀

.env 는 gitignore 되어 있다. 커밋되지 않았고 커밋하면 안 된다 .env.example 에 필요한 변수 목록이 있다

| 키 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| NAVER_HUB_KEY_ID / KEY | ✅ 발급됨 | 쇼핑인사이트·검색어트렌드 공용. 한시적 무료, 월 50,000건 |
| NAVER_AD_CUSTOMER_ID / API_KEY / SECRET_KEY | ✅ 발급됨 | 검색광고. 개인 광고주로 가입 가능(사업자번호 불필요) |
| ANTHROPIC_API_KEY | ⚠️ 다른 제품에서 쓰던 키 | 테스트용으로 빌려 쓰는 중. 실무 전환 시 새로 발급할 것 |
| KOSIS | 미발급 | 아직 불필요 |

계정이 바뀌면 .env 는 따로 전달해야 한다. 레포에 없다. 네이버 키 2종은 각 콘솔에서 재발급 가능하고, Anthropic 키는 어차피 새로 받는 게 맞다.

# 5. 다시 밟지 말아야 할 지뢰

여기가 이 문서에서 제일 값진 부분이다. 전부 실측으로 확인한 것이고,

모르면 조용히 틀린 결과가 나온다. 번호는 PROGRESS.md 실측 목록과 대응한다.

|  | 하면 안 되는 것 | 왜 |
| --- | --- | --- |
| ⑤ | 원지수로 추세를 계산한다 | 전 카테고리 1년 −35~44%. 점유율(÷ 분야지수)로 바꾸고 시작한다 |
| ④㉒ | 결측을 0으로 채운다 | log(0) = −∞. 다음 주가 무한대 급등으로 보여 우리가 찾는 신호를 가짜로 만든다. 바닥값 채우기는 맥락 특징에만 허용 (MODEL §4-1) |
| ⑬⑭ | 시드 단독 시계열을 품목 시장으로 쓴다 | 네이버는 완전일치다. 가디건 은 가디건 수요의 10%뿐. …가디건 키워드를 합산해야 한다 |
| ⑲ | 격자 노드를 정렬해 정규화한다 | 수식어 순서를 가린다. 니트가디건 41.2 vs 가디건니트 1.2 |
| ⑯ | 성별을 키워드에 붙인다 | 여성가디건 은 양자화 바닥에 눌린다. 조회 파라미터로 건다. 그리고 남성어를 안 거르면 품목 시계열의 절반이 오염된다 |
| ⑳ | 검색광고에 힌트를 5개씩 묶어 보낸다 | 응답 한도를 나눠 써 뒤쪽이 잘린다. 스커트 15 → 단독 165. 반드시 1개씩 |
| ③㉓ | 소규모 키워드 지표를 그대로 믿는다 | 양자화 바닥 0.00437. 월 140건이면 105주에 값이 47종뿐 — 증가율이 0인 주가 절반 |
| — | 군 집계를 그냥 더한다 | 멤버가 돌아온 것이 "급등"으로 읽힌다. 균형 패널로 비교 (MODEL §4-3 ④) |
| — | 백필 안 끝난 구간에 패널 행을 만든다 | 우리 공백을 데이터로 착각한다 (MODEL §4-2) |
| — | 폴드를 랜덤으로 나눈다 | 시차·시퀀스가 겹쳐 누수된다. 롤링 오리진 + 4주 공백 |

# 6. 알려진 결함

| 곳 | 내용 |
| --- | --- |
| detect.py | yoy 가 원지수 기준이라 지금 쓰면 안 된다. 점유율 전환 후 재가동 |
| config/taxonomy.yaml | 니트 가 item 과 material 양쪽에 있다. 계절 축이 없다 (패션의 지배 변수인데) |
| MODEL.md §3-1 | 타깃은 4주 평균 비인데 자기회귀 항 r 은 아직 주 단위 점 대 점. 해상도 불일치 |
| 앵커 | 소형 규모대(0.05~0.5) 앵커 미정. 사다리 2·3단이 비어 있다 |
| 수확 수치 | 36개 중 16개가 API 상한(1,200)에 걸렸다. 하한치이고 상한끼리의 서열은 못 믿는다 |

미결 항목 전체는 MODEL.md 의 "미결" 과 PROGRESS.md 의 "미결 설계".

# 7. 셀러에게 받아야 하는 것

프로젝트의 가장 큰 외부 의존이다. CLIENT.md 한 장을 그대로 전달하면 된다.

① 시드 목록이 맞는지 특히 조끼/베스트 · 바지/팬츠 — 어느 말을 쓰는지로 수확이 5배 갈린다 ② 후보 만드는 방식 설명 확인이라기보다 "AI가 지어내는 것 아니냐" 를 막는 용도 ③ 속성 11축이 맞는지 계절 축을 넣을지가 핵심 질문 ④ 판매 데이터 판매자센터 엑셀 + 과거 사입 이력(터진 것·죽은 것 각 5~10개)

④가 없어도 추천은 나간다. 다만 "몇 개를 떼올지"는 답할 수 없고,

백테스트 정답지가 없어 시스템이 "참고용 신호"에 머문다.

# 8. 읽는 순서

1 이 문서 2 README.md 전체 그림 3 docs/ARCHITECTURE.md §0 목표 → §2 핵심 결정 셋 → §5 탐지 → §7 데이터 모델 4 docs/MODEL.md §1 왜 패널인가 → §3-4 격자 → §4 결측 5 docs/PROGRESS.md 실측 23건을 훑으면 왜 이런 설계인지가 붙는다 6 probes/ 위 수치를 직접 재현해 보고 싶으면

설계 문서가 길지만 §0(이중 목표)만은 꼭 읽어야 한다. 정확도가 아니라

"안 맞을 때 안 맞는다고 측정할 수 있게 설계했는가" 가 산출물이라는 전제가

모든 판단의 바탕이다. 이게 없으면 왜 M2를 건너뛰지 않는지, 왜 베이스라인을

모형보다 먼저 만드는지가 설명되지 않는다.

# 9. 마지막 당부

이 프로젝트에서 설계를 바꾼 결정은 전부 실측에서 나왔다. 추측으로 정한 것을

나중에 재서 뒤집은 일이 여러 번 있었고(PROGRESS 정정 이력 §4-1~4-5),

그때마다 바뀐 폭이 컸다. 1,557 → 3,350 같은 건 2배가 넘는다.

새 가정을 세우면 먼저 재 보기를 권한다. probes/ 의 스크립트들이

그 방식의 예시다. 한 번 재는 데 10분이면 된다.