# Fashion Trend Radar — 진행 상황

LLM 활용 패션 트렌드 조기 탐지 및 사입 후보 추천 시스템

2026-10-27 기준. 전체 설계는 ARCHITECTURE.md, 모형은 MODEL.md. 이 문서 후반부에 결정·정정 이력이 붙어 있다 (옛 DISCUSSION.md · DESIGN_2026-10-22.md).

# 한 줄 요약

수집 계층은 끝났다. 세 소스 모두 실제로 데이터가 나온다.

다음 단계(점유율 전환 · 발굴 · 목록 출력)는 시드 확정을 기다리는 중이고,

시드 확정은 셀러 미팅에 걸려 있다 — 자료는 준비됐다.

# 된 것

## 키 발급

| 소스 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| NAVER API HUB | ✅ | 쇼핑인사이트 · 검색어트렌드 공용. 한시적 무료, 월 50,000건 |
| 네이버 검색광고 | ✅ | 개인 광고주로 가입 가능(사업자번호 불필요). 심사 없음 |
| Anthropic | ❌ | LLM_MODE=stub. LLM 정규화 단계에서 필요 |
| KOSIS | ❌ | 아직 불필요 |

## 코드 — src/fashion_trend/

| 파일 | 함수 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| naver.py | get_trend 쇼핑 클릭 추이 | ✅ 검증 |
|  | get_search_trend 검색 관심도 추이 | ✅ 검증 |
|  | to_wide 긴 형태 → 표 | ✅ |
|  | plot_trend 그래프까지 | ✅ 한글 폰트 자동 |
| searchad.py | get_keywords 연관어 + 월간 검색수 절대값 | ✅ 검증 |
| detect.py | metrics · add_score · classify · detect | ⚠️ yoy 미보정 |
| _retry.py | request_with_retry | ✅ DNS 실패·429·5xx 재시도 |

## 문서

- ARCHITECTURE.md §2-1, §6-2 — 실측에 맞춰 개정 (앵커 체이닝은 항등식, 진짜 제약은 해상도·결측)

- ARCHITECTURE.md §5-6 신설 (10-27) — 주간 산출물을 세 칸으로, 주력 칸 지표 4종

- CLIENT.md — 셀러 전달용 한 장 (확인받을 네 가지 + 판매자센터 상세)

- MODEL.md 신설 (10-27) — 자기회귀 모형 구조. 패널 AR 사다리 M0~M4, 결측 처리, 수용 기준

- MODEL.md §3-4 (10-27) — 키워드 격자. 완전일치 실측 반영, cold start 해법

- 노트북 3개 — get_trend_사용법 · 검색어트렌드_사용법 · 검색광고_탐지_사용법

- 앵커_환산_연습.xlsx — 앵커 보정을 손으로 따라 해보는 시트

## 발표 자료 — LLM기반 패션트렌드_v2.pptx (14장)

포트폴리오 덱 안의 패션 프로젝트 구간을 셀러가 바로 이해하는 말로 다시 썼다.

앵커 체이닝·점유율·관측률·패널 모형 같은 내부 용어는 전부 뺐다.

| 장 | 내용 |
| --- | --- |
| 6 | 표지 (Keywords 교체: 조기 탐지 · 예측 모형 · LLM 활용 · 추천 시스템) |
| 8 | 프로젝트 목적 + 도식 — 생애주기 곡선 / 세 칸 순위표 |
| 9 | 매주 도는 순서 — 두 갈래 발굴 → 후보 수백 개 → 3단계 필터 → 세 칸 |
| 10 | ① 시드 목록 — *맞는지 확인 요청* |
| 11 | ② 후보 만드는 법 — 가디건 하나로 끝까지 따라가는 도식 |
| 12 | ③ 속성 축 11개 — *맞는지 확인 요청* |
| 13 | ④ 부탁드릴 데이터 — 판매자센터 / 기억 |

원본 LLM기반 패션트렌드.pptx 는 손대지 않고 남겨 뒀다.

도식 원본은 조기탐지_순위표_도식.png, 생성 코드는 scratchpad.

# 안 된 것 / 막힌 것

## 셀러 미팅을 기다리는 것  ← 지금 가장 큰 병목

| 항목 | 왜 필요한가 |
| --- | --- |
| 시드 32개 확인 (발굴 25 + 관찰 7) | 품목 축의 모집단. 특히 조끼/베스트 · 바지/팬츠 처럼 같은 품목에 말이 둘인 경우 |
| 속성 축 11개 확인 | 계절·가격대를 넣을지. 실제 사입 기준과 어긋나면 집계가 헛돈다 |
| 과거 사입 이력 (터진 것·죽은 것 각 5~10개, 품목+색상+시점) | 유일한 백테스트 정답지 |
| 판매자센터 다운로드 가능 범위 | Phase 3 가능 여부 |

전달 자료는 준비됐다 — CLIENT.md(Word 변환본 있음)와 발표 덱 10~13장.

## 코드로 남은 것

- [ ] 점유율 전환 — 키워드 지수 ÷ 분야 지수. 플랫폼 하락 보정 (아래 발견 ⑤)

- [ ] 분야 추이 수집 함수 (/shopping/v1/categories)

- [ ] 발굴(트랙 B) — role: discovery 시드 → 연관어 → 규모 필터(위아래 다 자름)

- [ ] 발굴(트랙 A) — LLM 웹검색 + 관측률 판정 + 졸업 규칙

- [ ] LLM 정규화 — 패션 여부 판정 + 11축 속성 분해

- [ ] 주간 목록 출력

- [ ] 저장/캐시 — 증분 수집, 발견 시점 기록

- [ ] 백테스트

- [ ] 품목 시계열 합산 — …시드 키워드 집합 고정 + 과거 백필 (발견 ⑬⑭)

- [ ] 격자 구성 — 분해 · 부모 노드 규모 필터 · 중복 제거

- [ ] 주력 칸 — 평년 곡선, 편차, 피크 잔여주수, 구성 변화 (§5-6)

- [ ] 패널 모형 (후순위)

## 미결 설계

- 소형 규모대 앵커 미정 (0.05~0.5 구간, 결측 없는 키워드 실측 필요)

- 결측 처리 하이퍼파라미터 — 롤링 min_count(3·5·6), at_floor 제외 vs 가중치,

군 집계 방식, obs_rate 창 길이. 전부 백테스트로 (MODEL.md 미결)

- 격자 깊이 상한(k ≤ 2 vs 3)과 시드당 상한 — 수집해 바닥률을 보고 정한다

- 설명변수 해상도 — 타깃은 4주 평균 비인데 자기회귀 항은 주 단위다.

M2 잔차를 보고 맞출지 결정 (MODEL.md 미결)

- config/keywords.yaml 시드와 taxonomy.yaml item 축이 어긋나 있음 (니트 가 item/material 양쪽) — 셀러 확인 뒤 정렬

- 학습 구간을 2017년부터 쓸지 최근 3년만 쓸지

- 졸업 기준 N (연속 관측 주 수) — 12~26 사이, 백테스트로 결정

- 경로 A vs B 비교 실험은 Phase 2 이후로 미룸. 레지스트리에 기록만 쌓는다

# 오늘 실측으로 알아낸 것

①~⑫ 는 2026-10-22, ⑬~⑯ 은 10-27 실측이다.

|  | 발견 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| ① | 엔드포인트 4개 확인. 404/401 로 생사 판별 | 이관 후 경로 확정 |
| ② | ratio 분모는 요청 전체에 하나 (키워드×기간 통틀어 최댓값) | 앵커 체이닝이 근사가 아니라 항등식. 실측 오차 0.0% |
| ③ | 양자화 바닥 0.00437 | 소규모 키워드 지표 신뢰 불가 → 규모대별 앵커 사다리 필요 |
| ④ | 네이버가 결측 구간을 응답에서 생략 | 0으로 메우면 안 됨. 결측률 자체가 신규성 신호일 수 있음 |
| ⑤ | 전 카테고리 1년 −35~44% (패션 −43.5%, 식품·가전 포함) | 원지수로 yoy 계산 불가 → 점유율 필수 |
| ⑥ | 연령 기울기: 여 10대 −81% · 여 60대 −17% | 공통 하락 위에 젊은 층 추가 이탈. 설계서 1순위 리스크의 실측 근거 |
| ⑦ | 띄어쓰기·대소문자 무시, 맞춤법 변형은 별개 (자켓:재킷 ≈ 200:1) | 표기 변형을 따로 조회해 합산해야 함 |
| ⑧ | 쇼핑인사이트 param 은 1개만 (구 데이터랩과 다름) | 변형 합산을 API가 안 해줌 |
| ⑨ | 검색어트렌드는 그룹당 20개 합산 가능 | 변형 묶기가 여기선 됨 (가디건+카디건 = 1.073배) |
| ⑩ | 연관어 1,200개 중 41% 관련. 규모가 작을수록 관련도 높음 (월 0~100: 57% / 1만+: 9%) | 위아래를 다 자르는 필터가 맞음 |
| ⑪ | 연관어 20% 가 < 10 으로 가려짐 | 신생 키워드 구간이 바로 여기 |
| ⑫ | 없는 카테고리 코드 → 오류가 아니라 200 + 빈 결과 | 코드 검증은 행 수로 판단 |
| ⑬ | 키워드 매칭은 완전일치. 상위어가 하위 조합어를 품지 않는다 (10-27) | 시드 단독 ≠ 품목 시장. 품목 시계열은 …시드 키워드를 합산해야 한다 |
| ⑭ | 가디건 38,750 vs …가디건 440개 합 354,980. 여성가디건(44,160) > 가디건 | 시드 하나만 보면 수요의 10%만 본다 |
| ⑮ | 쇼핑인사이트 부모 vs 자식 4개, 53/53 주에서 자식합 > 부모 | ⑬ 을 실제 데이터 소스에서 직접 확인 |
| ⑯ | 남자가디건 31,630 · 남성가디건 8,840 | 시드 격자의 절반이 남성 수요. 성별은 키워드가 아니라 조회 파라미터로 |
| ⑰ | 쇼핑인사이트 단독 재확인 — 부모 vs 자식 12개, 53/53 주 위반. 부모 ÷ 자식합 중앙값 0.314 | 시계열 소스에서 직접 확정. 대조군(니트가디건 = 니트 가디건, 차이 0)으로 탐침 타당성도 확인 |
| ⑱ | 부모 ÷ 자식합이 1년 새 0.47 → 0.16 | 질의가 구체화되는 중. 시드 단독을 품목 시계열로 쓰면 없는 하락 추세가 생긴다 |
| ⑲ | 수식어 순서를 가린다 — 니트가디건 41.2 vs 가디건니트 1.2 (34배) | 격자 노드를 정렬 정규화하면 안 된다. 공백만 제거해 맞춘다 |
| ⑳ | 검색광고는 힌트를 묶으면 응답 한도를 나눠 쓴다 — 스커트 단독 165 vs 5개 묶음 15 | 초기 측정(1,557)은 과소치였다. 힌트 1개씩 재측정 필요 |
| ⑳-b | 재측정 — 현행 26개 수확 2,485, 개정 25개 기준 ≈3,350 | 격자 노드 ≈ 3,800 · 180만 행. LLM 선별 후 ≈1,700 노드 · 82만 행 |
| ⑳-c | 연관어가 정확히 1,200 인 시드가 36개 중 16개 | API 상한. 그 시드들의 수확은 하한치고, 상한끼리의 서열은 못 믿는다 |
| ㉑ | 시드별 편차 극심 — 가디건 256 · 패딩 242 vs 셋업 0 · 블레이저 1 | 연관어 없는 시드는 격자가 안 생긴다 → role: monitor 로 분리 |
| ㉑-b | 조끼 190 vs 베스트 39 — 같은 품목, 다른 말 | 어느 말을 쓰느냐로 수확이 5배 갈린다. 셀러 확인 항목 |
| ㉑-c | 빠져 있던 핵 명사가 조합어보다 생산적 — 스커트 165 · 바지 169 · 팬츠 144 | 시드에 조합어(미니스커트·와이드팬츠)가 섞여 격자 부모가 없었다 |
| ㉒ | 결측은 걱정보다 적다 — 월 140건도 관측률 0.93 | 0 으로 채울 이유가 더 없다. M2 complete-case 손실도 작다 |
| ㉓ | 진짜 제약은 계단화 — 월 140건의 고유값비 0.45 (105주에 값 47종) | 증가율이 0인 주가 절반. 규모별 앵커 사다리의 성과 지표가 이것 |

# 결정한 것

- 목표는 A — 주간 추천 목록. 친구에게 매주 보여주는 것을 1차 산출물로 삼는다

- 후보 모집단은 시드 + 검색광고 연관어. LLM 웹검색(경로 A)은 나중

- 거르기는 LLM이 한다. 단어 매칭 필터는 임시방편

- 분석 단위는 속성 + 검색어 병기. 속성으로 신호를 얻고 검색어로 행동을 보여준다

- LLM에게 유행 여부를 묻지 않는다. 분류·정규화까지만. 판정은 정량 모델

- 모형을 쓴다면 키워드별이 아니라 패널(전역) 모형. 속성값을 입력 변수로

- 두 발굴 경로는 겨루지 않고 일을 나눈다 (ARCHITECTURE §2-3 개정)

트랙 A 신조어 LLM 웹검색 발굴 → 관측률로 판정 ("네이버가 세기 시작했나") 트랙 B 기존 조합어 연관어 발굴 → 점유율 상승률·가속도·지속성으로 판정 졸업: 연속 관측 N주 이상이면 A → B

- 속성은 값을 열로 만들지 않는다. 축 11개는 고정, 값은 그 값의 집계 통계로

치환한다(color_growth · color_n 등). 새 색이 생겨도 입력 모양이 안 바뀐다

- 조합을 생성해 조회하지 않는다. 실재하는 키워드만 수집하고 속성 집계는 groupby 로 만든다

- 타깃은 수준이 아니라 변화율 — y = log(4주평균 비). 키워드 간 수준이

수십 배 차이라 share 를 그대로 맞히면 크기 맞히기에 힘을 다 쓴다

- 모형 데이터 구축 절차와 panel 명세는 ARCHITECTURE §7 에 정리했다

## 2026-10-27 추가

- 타깃을 점 대 점에서 4주 평균 비로 바꿨다. log(s(t+4)/s(t)) 는 기준점 한 주가

검열되면 라벨이 통째로 없어지고, 검열이 아니어도 계단(고유값비 0.45) 위의 한 점이라

불안정했다. 양쪽을 4주 평균으로 두면 검열 주를 바닥값으로 채워도 지배력이 없고,

분자·분모에 같은 규칙을 써서 편향이 상쇄된다 (MODEL §4-5)

- 산출물 범위를 넓혔다. 조기 탐지 TOP 10 한 덩어리 → 세 칸(주력 · 뜨는 것 · 꺾이는 것).

사입 회차 물량의 대부분이 주력 품목이라 상승 후보만으로는 매주 열어볼 물건이 안 된다.

가운데 칸이 여전히 본체고, 위아래는 맥락이다 (ARCHITECTURE §5-6)

- 규모순 전체 랭킹은 안 낸다. 1등은 늘 원피스다. 셀러가 이미 아는 것이고 정보가 아니다

- 주력 칸은 전년 대비로 쓰지 않는다. 기준이 작년 한 해뿐인데 그 작년이 −43.5% 였다.

대신 네 가지 — ①품목 안 구성 변화(가장 강함) ②평년 곡선 위 현재 위치·피크 잔여주수

③평년 대비 편차 ④세그먼트 이동. 넷 다 추가 수집 없이 기존 재료로 나온다

- 주력 칸 문구는 "관심"으로 고정. 네이버는 수요만 보여주고 공급·가격은 모른다.

판매 데이터 전까지 "이만큼 팔린다"로 쓰지 않는다

- 시드를 전면 개정했다 (config/keywords.yaml). 26개 → 발굴 24 + 관찰 7.

역할을 나눈 이유는 수확 0인 시드를 발굴에 넣어봐야 호출만 쓰고 격자가 안 생겨서다.

신규 8개(조끼·바지·스커트·팬츠·반바지·나시·집업·점퍼), 제외 3개(셋업·크롭티·베스트)

- 시드당 상한은 품질 장치로 쓰지 않는다. 규모 상위를 자르면 관련도가 더 높은 쪽을

버린다(발견 ⑩). 실제 선별은 LLM 이 하고, 상한 300은 폭주 방지용일 뿐이다

- LLM 을 수집 앞으로 옮겼다 (ARCHITECTURE §7-0). 원안은 수집 뒤라 버릴 키워드의

시계열까지 받고 나서 버렸다. 판정에 시계열이 필요 없으므로 앞에 두면 호출이 4할 줄고,

버릴 키워드가 앵커 배치의 4칸을 차지하지 않는다

- v0 프로파일을 뒀다 — 1차 구현은 발굴 시드 20개(여름 품목 나시·반바지,

수확 낮은 점퍼·무스탕 제외)에 월 400~4,000 · 시드당 30개. 리프 ~600 · 35만 행.

시드를 줄여도 규모는 8%밖에 안 준다(3,350→3,088) — 레버는 시드당 후보 수다.

대역을 좁히는 이유는 월 400 이상에서 관측률 1.00 · 고유값비 0.80 이라

결측·양자화 대응 없이도 파이프라인이 돈다는 것 (MODEL §4-0)

## 다음 작업 순서 (v3 — 모형까지)

시드는 친구 답을 기다리되, 모형 실험은 지금 시드 32개로 바로 시작할 수 있다.

실험 목적이 "계절성·관성을 제거하면 더 일찍 찾는가" 라서 시드가 무엇이든 성립한다.

|  | 할 일 | 걸림 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 분야 추이 수집 + 점유율 전환 | 반나절 |
| 2 | 발굴 — 시드 → 연관어 → 규모 필터 | 반나절 |
| 3 | 수집 + 캐시 (286회 호출, 82만 행) | 하루 |
| 4 | panel 뼈대 (속성 없이) | 반나절 |
| 5 | 백테스트 틀 — 롤링 오리진, Precision@10 · Lead Time | 하루 |
| 6 | 베이스라인 — M0 계절 나이브 · M1 규칙 점수 | 반나절 |
| 6.5 | M2 패널 선형 AR — 자기회귀 본체. 속성 불필요, 키 없이 가능 | 하루 |
| 7 | ~~LLM 속성 분해~~ → 2.5 번으로 이동 (수집 앞). 선별 + 11축 분해 | Anthropic 키 필요 |
| 8 | 속성 집계 + M3 LightGBM | 하루 |
| 9 | 주력 칸 — 평년 곡선 · 편차 · 구성 변화 (§5-6) | 하루 |
| 10 | (선택) M4 LSTM — 관측률 90% 이상 키워드 수를 먼저 센다. 소수면 버린다 (MODEL §2-1) | 하루 |

5·6 을 7·8 보다 먼저 한다. 틀과 베이스라인이 없으면 모형이 좋은지 나쁜지 알 수 없다.

9 는 1(점유율)과 3(수집)만 끝나면 기술적으로는 바로 가능하지만, 평년 곡선이

계절성 보정과 같은 재료를 쓰므로 5·6 으로 보정이 검증된 뒤에 꺼낸다.

# 오는 길에 정한 것 · 뒤집은 것

DISCUSSION.md 와 DESIGN_2026-10-22.md 를 여기로 합쳤다 (2026-10-27). 결론만 필요하면 ARCHITECTURE.md 를 본다. 여기는 왜 그렇게 정했는지와 중간에 뒤집은 판단이다. 현행 설계는 언제나 ARCHITECTURE 가 우선한다.

# 정정 이력

정직하게 남겨둔다. 틀렸던 것과 왜 틀렸는지가 설계의 일부다.

## 1. "수기 관찰을 최우선으로" → 철회

처음 주장: 시계열은 지나간 주를 되돌려 수집할 수 없으니 오늘부터 쌓아야 한다.

왜 틀렸나: 쇼핑인사이트가 2017-08-01까지 소급 조회된다는 걸 과소평가했다.

과거 시점으로 돌아가 백테스트하면 오늘 당장 모델을 검증할 수 있다. 8주를 기다릴 필요가 없다.

지금: 수기 관찰은 유지하되 2순위. 역할도 바뀌었다 — 모델 검증용이 아니라

"검색 관심도 ≠ 에이블리 실판매" 간극을 메우는 보완재.

*(단 플랫폼 랭킹은 API가 없어 소급이 불가능하므로, 그 용도로는 여전히 지금부터 쌓아야 한다.)*

## 2. 호출 한도 "하루 1,000회" → 월 50,000회

구 데이터랩 문서 기준의 수치였다. API HUB 기준은 월 50,000건 / 50 RPS.

수집 예산이 훨씬 넉넉해서 세그먼트를 나눠 돌릴 여유가 생겼다.

## 3. 초기 설계의 과잉 → 범위 축소

처음엔 LightGBM 글로벌 모델, 분위 회귀, 다계층 앙상블까지 설계했다.

판매 데이터가 없는 단계에서는 전부 쓸 데가 없다. Phase 3으로 미뤘다.

1차 산출물에 사입 수량을 넣지 않기로 했다. 판매·원가·재고 없이 산출한 수량은

전부 가정 위의 숫자라 오히려 신뢰를 깎아먹는다.

## 4. "두 발굴 경로를 경쟁시킨다" → 역할 분담으로 교체 *(10-22)*

처음 주장: LLM 웹검색 경로와 검색광고 연관어 경로를 같은 지표 위에 올려

승부를 낸다. 이게 프로젝트의 중심 연구 질문이다 (§3-3).

왜 틀렸나: 둘은 같은 종류의 키워드를 집지 않는다. LLM 웹검색이 가져오는 것은

과거 데이터가 거의 없는 신조어고, 연관어가 가져오는 것은 **이미 관측 이력이 있는

조합어**다. 전자는 시계열이 없어 상승률·가속도를 계산할 수 없으므로 애초에

Precision@10 을 매길 수 없다. 공정한 비교가 성립하지 않는다.

지금: 트랙 A(신조어)는 관측률로 판정하고 — 네이버가 그 말을 세기 시작했는가 —

연속 관측 N주를 넘기면 트랙 B로 졸업한다. 트랙 B(조합어)는 점유율 상승률·가속도·

지속성으로 판정한다. 비교 실험은 레지스트리에 발견 시점만 쌓아 두고 Phase 2 이후로 미뤘다.

중심 질문은 이렇게 바뀌었다 — *계절성과 관성을 걷어낸 뒤에도 남는 상승 신호가,

단순 규칙보다 더 일찍·더 정확하게 사입할 만한 품목을 집어내는가?*

비교 대상은 다른 발굴 경로가 아니라 계절 나이브와 단순 상승률 규칙이다.

## 5. "조기 탐지만 낸다" → 세 칸으로 확대 *(10-27)*

처음 주장: 1차 산출물은 상승 후보 TOP 10. 이미 뜬 것을 보여주는 건 늦으므로

조기 탐지에만 집중한다.

왜 좁았나: 셀러가 한 회차에 떼오는 물량의 대부분은 가디건·청바지 같은

주력 품목이고 유행템은 일부다. 상승 후보 10개만 있는 종이는 실제 사입 회차의

작은 조각만 건드린다. 게다가 하락 경보는 처음부터 주력 품목 얘기였다 —

설계는 이미 반쯤 넓어져 있었는데 이름만 "조기 탐지"로 좁혀 부르고 있었다.

지금: 주력 · 뜨는 것 · 꺾이는 것 세 칸. 가운데가 본체고 위아래는 맥락이다.

다만 규모순 전체 랭킹은 내지 않는다 — 1등은 늘 원피스고, 셀러가 이미 아는 것은

정보가 아니다. 주력 칸은 전년 대비가 아니라 평년 곡선 대비로 쓴다

(기준이 작년 한 해뿐인데 그 작년이 −43.5% 였다). 상세는 ARCHITECTURE §5-6.

# 기각하거나 보류한 것

| 항목 | 판단 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| 커머스 랭킹 자동 수집 | 기각 | ToS/robots.txt 위험. 친구 계정이 걸려 있다. 수기 관찰로 대체 |
| 에이블리 앱 스크래핑 | 기각 | 동일. 합법 경로를 다 확인한 뒤에 판단할 일 |
| Google Trends | 보류 | pytrends 아카이브됨, trendspy도 불안정. 교차검증용으로만, 기본 OFF |
| Google Merchant API | 보류 | 계정 자격·국가 제한. 국내 소규모 셀러에겐 우선순위 낮음 |
| 멀티모달(상품 사진 분석) | Phase 2 | 텍스트 기반으로 먼저 MVP |
| LightGBM 수요예측 | Phase 3 | 판매 데이터 확보 후에만 의미 있음 |
| 크롤러 직접 개발 | 불필요 | 공식 API + LLM 웹 검색으로 충분. 크롤링은 목적이 아니라 수단이었다 |

# 반복해서 확인된 원칙들

LLM은 발굴하고 구조화한다. 판정은 정량 모델이 한다.

LLM이 데이터를 보고 "이게 유행이다"라고 판단하게 두지 않는다.

리포트 단계의 LLM도 계산된 지표를 근거로 서술만 하고, 테이블 밖 숫자를 만들지 않는다.

웹 기사는 공급측 의도다.

매거진이 "올해는 버건디"라고 쓰는 건 브랜드가 밀기로 한 것이지

10대가 사고 있다는 뜻이 아니다. 웹 검색 결과는 후보 발굴에만 쓰고 판단 근거로 쓰지 않는다.

계절성을 못 빼면 시스템이 평생 "겨울엔 패딩"만 말한다.

STL로 계절 성분을 제거한 잔차가 진짜 신호다. 패션에선 이게 작업의 절반쯤 된다.

검색과 쇼핑 클릭의 괴리가 정보다.

검색은 느는데 쇼핑 클릭이 안 늘면 "화제성은 있으나 구매로 안 이어짐" = 사입 금지 신호.

세그먼트 필터는 선택이 아니라 기본값이다.

타깃이 10~20대 여성인데 전체로 조회하면 40~50대 구매력에 묻힌다.

# 가장 큰 미해결 리스크

네이버 신호가 에이블리 고객을 대변하는가?

10~20대 여성은 탐색을 네이버가 아니라 에이블리 앱·인스타·틱톡에서 한다.

네이버 지수가 올라도 에이블리에서는 이미 늦었거나 아예 안 올 수도 있다.

대응은 세 가지이고, 셋 다 검증이 필요한 가설이지 해결책이 아니다:

1. 세그먼트 필터로 네이버 안에서 같은 인구집단을 뽑아낸다

2. 친구의 파트너센터 통계를 정답지로 삼는다 (확보 가능한 경우)

3. 속성별로 상관을 측정해 상관 낮은 속성은 신호에서 제외한다

이 리스크가 해소되지 않으면 시스템은 "참고용 신호"에 머문다.

해소되면 "사입 결정 도구"가 된다. 차이가 크다.

# 참고 — 외부 자료

- NAVER API HUB 이관 안내 정리

- 쇼핑인사이트 분야별 트렌드 조회

- 쇼핑인사이트 키워드별 트렌드 조회

- 쇼핑 검색 API 종료 관련 이슈

- pytrends 현황

사전 검토 자료로 ChatGPT와의 선행 논의(77쪽) 내용을 참고했다.

그쪽에서 가져온 것: 평가 지표 체계(Precision@10 / Lead Time / FAR),

생애주기 4분류, 트렌드 점수식, 1차 산출물에서 사입 수량을 빼는 범위 결정,

그리고 두 발굴 경로를 비교한다는 아이디어.